XXAI原生组织 生产制造部年度工作计划

XXAI原生组织　·　事维度 · 部门年度计划

模板依据：制造业演示模板（数据仅供练习）　|　420 人 / 营收 2.8 亿→3.5 亿 / 11 个部门

一、部门定位与最大问题

生产制造部 185 人（占全员 44%），是 H4（人均产值 80 万）主扛部门。最大问题是管理幅度失控：生产总监 1 人直管 185 人，外部质量损失 2.8 亿 × 3.2% = 896 万/年，是最大的一笔漏血。

二、年度目标

| 目标 | 基准值 | 目标值 | 对应硬仗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人均产值（万/人） | 66.7 | 80 | H4 |
| 一次合格率（%） | — | ≥95 | H5 |
| 订单交付准时率（%） | — | ≥92 | H3 |
| 生产总监直管人数 | 185 | ≤8 | H4 |
| 高级技师/技师占比 | — | ≤20% / ≤10%（守住上限） | H4 |
| 编制人数 | 185 | 178（控编 7 人） | H4 |

三、季度行动计划

| 季度 | 重点任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | 管理幅度重构：生产总监下设 3 车间主任 + 1 计划排产 | 新组织架构图 + 任命文件 |
| Q2 | 扩充 IE 岗；精益改善提案制度化 | IE 到岗 + 提案台账 |
| Q3 | 多能工培养，技能矩阵覆盖率提升 | 技能矩阵图 |
| Q4 | 人均产值达成 80 万 | 财务确认产值表 |

四、技能等级与薪酬联动

生产序列设 O1 班组长 / O2 技师 / O3 高级技师三级，技能工资占 30%（334 结构）。等级评定按应知应会+实操+答辩，高级工 ≤20%、技师 ≤10%，防止等级通胀摊薄技能工资包。

编制：人力资源部　　审核：＿＿＿＿　　批准（总裁）：＿＿＿＿　　日期：＿＿年＿＿月＿＿日