年度战略解码与硬仗管理制度

编号 SG-01　·　HR自动化工作台 五维制度体系之「事」　·　V1.0

本制度为HR管理参考模板，企业可按自身情况调整后发布执行

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 制度编号 | SG-01 |
| 所属维度 | 事-岗-人-钱-险 之「事」 |
| 生效日期 | ＿＿＿＿ 年 ＿＿ 月 ＿＿ 日 |
| 签发人 | 董事长 / 总裁：＿＿＿＿＿＿ |
| 解释部门 | 人力资源部 |

一、目的

把老板"想干什么"翻译成团队"该干什么"，避免战略会开完、团队一脸茫然。本制度规定年度目标如何拆成硬仗、硬仗如何落到部门与岗位、如何复盘。

二、适用范围

公司各一级部门及下属二级部门；适用于年度经营目标解码、季度复盘、专项攻坚。

三、职责分工

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 董事长 / 总裁 | 确定年度目标与硬仗数量上限；逐场任命第一责任人；主持季度复盘 |
| 战略运营 / 总经办 | 组织解码会；维护硬仗台账；跟踪节点与预警 |
| 各分管副总 | 承接硬仗；拆解到部门；按月报送进展 |
| 人力资源部 | 把硬仗翻译成部门 PBC 与岗位考核指标；维护绩效合同台账 |

四、核心规则

第一条　硬仗不超过 5 场

年度公司级硬仗控制在 3–5 场。超过 5 场即视为没有重点，须合并或降级为部门级任务。

第二条　四要素缺一不可

每场硬仗必须同时具备：① 目标量化（带数字，不许写"提升"）；② 唯一责任人（一场一人，不许两人共担）；③ 交付节点（明确到季度，不许写"全年"）；④ 衡量指标（能算分、能追责，数据取自财务或业务系统）。缺任一要素，退回重做。

第三条　硬仗必须挂人效指标

每场硬仗至少绑定 1 项人效指标（人均营收 / 人均利润 / 人事费用率 / 人工成本利润率 / 人均人工成本）。不挂人效的硬仗，不予立项。

第四条　一场硬仗一个第一责任人

第一责任人对结果负全责，拥有跨部门调度权。共同负责视为无人负责。

第五条　季度复盘强制

每季度首月召开硬仗复盘会，逐场核对：达成率、偏差原因、下季动作。连续两季达成率低于 70% 的硬仗，须重新评估是否继续。

五、操作流程

| 时点 | 动作 |
| --- | --- |
| T-30 | 总裁确定年度目标草案，明确营收 / 利润 / 人效三项硬指标 |
| T-15 | 战略解码会：拆出 3–5 场硬仗，逐场填《硬仗立项表》 |
| T-10 | 逐场任命第一责任人，签订《部门 PBC 签约表》 |
| T-7 | 硬仗拆解到岗位，形成《岗位考核表》，HR 备案 |
| 季度首月 | 硬仗复盘会，填《硬仗月度复盘表》，更新台账 |
| 年度末 | 硬仗结项评审，结果应用于绩效与调薪 |

六、配套表单与智能体

本制度配套以下表单，企业填写后由对应智能体自动生成决议文档：

| 表单名称 | 用途 |
| --- | --- |
| 硬仗立项表 | 逐场登记目标、责任人、节点、衡量指标、绑定的人效指标 |
| 部门 PBC 签约表 | 部门承接硬仗的绩效合同，六要素齐全，指标 ≤ 8 条 |
| 硬仗月度复盘表 | 逐场跟踪达成率、偏差原因、下月动作、需要的资源 |

对应智能体：③ 战略解码智能体（通用引擎 ③）

七、附则

· 本制度自签发之日起生效，由人力资源部负责解释与修订。

· 本制度与《总裁决策签约书》配套使用；两者冲突时，以签约书为准。

· 本制度每年至少复盘一次，复盘结果纳入季度人效复盘表。

签发人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿